กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานจ้าง)

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| 1 | โรงเรียนได้รับงบประมาณดำเนินการเพิ่มแผนในระบบ e-gp (กรณีวงเงินงบประมาณเกิน 500,000 บาท) ไว้ก่อน 1.ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง |  |
| 2 | เมื่อจัดสรรงบประมาณขอให้ทางโรงเรียนทำการตรวจสอบรายละเอียดปริมาณงานที่จะ ต้องว่าจ้างกับประมาณการที่ของบประมาณไว้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้องานเพิ่มหรือลดลง ให้ดำเนินการตามกระบวนการ รายงานกลุ่มนโยบายและแผนของ สนง.เขตพื้นที่ก่อน จะดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |  |
| 3 | บันทึกขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 21 -ขออนุมัติแต่งตั้งคกก.กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) |  |
| 4 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) -กรณีเกิน 100,000 บาท แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 คน -กรณีไม่เกิน 100,000 บาท มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการทำ |  |
| 5 | รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) -กรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุ -บันทึกถึง ผอ.รร. |  |
| 6 | บันทึกความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |
| 7 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | ระบบ e-gp |
| 8 | รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พร้อมวาระการประชุม/รายงานการประชุม |  |
| 9 | แบบ บก01 ราคากลางมีอายุ 30 วัน ประกาศในระบบไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ด่วนที่สุด ที่กค 0405.3/ว132 |  |
| 10 | แบบประมาณราคากลาง ปร 4, 5, 6 (ราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง + ค่า Factor-f) เฉพาะงานจ้าง (ต้องมีประกอบ) งบลงทุน หากเป็นงบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารก็ต้องดำเนินการจัดทำ ปร 4, 5, 6 (ของโรงเรียน กรรมการ 3 คน) | โรงเรียน |
| 11 | บันทึกขอราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้มีอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเสร็จให้นำแขวนขึ้นเว็ปของโรงเรียน หรือสนง.เขต และติดประกาศ ของโรงเรียนและในระบบ e-gp ไม่น้อย 3 แหล่ง ประกาศไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ -งานซื้อ บก06 แนบรายละเอียดแนบท้าย ราคากลางต้องเสนอก่อนประชุม/ผอ.อนุมัติ -งานจ้าง บก01 แนบราคากลาง ปร 4 5 6 ตรงกับผอ.อนุมัติ |  |

คำสั่งเดียว

กัน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| 12 | ขอความเห็นชอบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ อ้างข้อกฎหมาย วิธีเฉพาะเจาะจง – กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท มาตรา(56)(2)(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง |  |
| 13 | รายงานขอซื้อขอจ้าง อ้างข้อกฎหมาย กรณีโรงเรียนเลือกวิธีการที่ผ่านความเห็นชอบ ของ ผอ.รร.แล้ว ให้โรงเรียนระบุในรายงานขอซื้อขอจ้างในวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. และระเบียบฯ วิธีการที่เลือกในการจัดซื้อ ดังนี้ วิธีเฉพาะเจาะจง – กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท มาตรา(56)(2)(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง | ระบบ e-gp |
| 14 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบฯข้อ 25(4) | ระบบ e-gp |
| 15 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบฯข้อ 25(4) | ระบบ e-gp |
| 16 | คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ตามระเบียบฯข้อ 178 มีหน้าที่หลักในการควบคุมงานก่อสร้างและรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นระยะ | ระบบ e-gp |
| 17 | เอกสารผู้รับจ้าง -กรณีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1.ใบเสนอราคา 2.รายละเอียดแนบท้าย (ระบุรายการงานทั้งหมด) รับรองโดยผู้เสนอราคา 3.แบบ ปร4 5 6 4.ทะเบียนการค้า 5.หนังสือรับรองการจดทะเบียน มีอายุ 1 ปี 6.บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 7.ภพ.20 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 8.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 9.สำเนาทะเบียนบ้าน 10.สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร 11.แบบหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 12.แผนการทำงาน | ผู้รับเหมา |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
|  | -กรณีบุคคลธรรมดา 1.ใบเสนอราคา 2.หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า 3.ภพ.20 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5.สำเนาทะเบียนบ้าน 6.สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร บัญชีย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด |  |
| 18 | บันทึกรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ถ้าแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างต้องมีบันทึกรายงานผลของคณะกรรมการ | ระบบ e-gp |
| 19 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | ระบบ e-gp |
| 20 | บันทึกเสนอลงนามจัดทำสัญญา |  |
| 21 | หลักประกันสัญญาเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ำประกัน |  |
| 22 | บันทึกการลงนามสัญญาจ้าง / หนังสือแจ้งลงนามสัญญาจ้าง | โรงเรียน |
| 23 | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบาย จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ -กรณีงานจ้าง วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ติดอากรแสตมป์ 1,000 ละ 1 บาท -กรณีงานจ้าง วงเงินเกิน 200,000 บาท ตีสลักหลังตราสารที่กรมสรรพากร | ระบบ e-gp |
| 24 | เอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา ลงนาม ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ทุกฉบับ 1.ใบเสนอราคา 2.แบบ ปร 4 5 6 3.บัญชีปริมาณงานและค่าแรงก่อสร้าง (BOQ) 4.แผนผังชี้สถานที่การก่อสร้าง 5.คู่มือมาตรฐานงานก่อสร้าง 6.เงื่อนไข หลักเกณฑ์ (สูตรค่า K) รร.จะต้องระบุไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือเป็นเงื่อนไข ต้องประกาศเป็นเงื่อนไขว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ 7.หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) |  |
| 25 | บันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา (กรณีเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 120 (1) (2) (3) (4)) |  |
| 26 | รายละเอียดแนบท้ายสัญญา (รายการตามงวดงานทั้งหมด) ลงนาม ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ทุกฉบับ |  |
| 27 | หนังสือส่งมอบพื้นที่ | โรงเรียน |
| 28 | ผู้รับจ้างขอปฏิบัติงานก่อสร้าง | ผู้รับจ้าง |
| 29 | หนังสือผู้รับจ้างขอเข้าพื้นที่เพื่อทำการทดสอบสภาพดินงานก่อสร้าง (กรณีงานก่อสร้าง) | ผู้รับจ้าง |
| 30 | หนังสือส่งผลการทดสอบสภาพดินของบริษัท (กรณีงานก่อสร้าง) | ผู้รับจ้าง |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| 31 | บันทึกของคณะกรรมการควบคุมงานเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผอ.รร (ตามข้อสรุปผลการทดสอบดิน) กรณีงานก่อสร้าง | โรงเรียน |
| 32 | บันทึกของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายงานต่อ ผอ.รร และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเอง *** กรณีมีการขอเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เช่น การตอกเข็มเป็นฐานแผ่ ให้ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนให้ถูกต้อง *** |  |
| 34 | หนังสือส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง | ผู้รับจ้าง |
| 35 | ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-gp ภายใน 3 วันทำการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ หมวดที่ 6 การตรวจรับพัสดุข้อ 176(5) | ระบบ e-gp |
| 36 | ใบตรวจรับงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซม (คณะกรรมการตรวจงานจ้าง) | โรงเรียน |
| 37 | บันทึกส่งงานก่อสร้าง แต่ละงวดงาน/รายสัปดาห์ | โรงเรียน |
| 38 | บันทึกการส่งมอบงานตามงวดงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ เสนอคณะกรรมการตรวจงานจ้าง -รายงานผลการปฏิบัติงานก่อสร้างประจำสัปดาห์ (ผู้ควบคุมงาน) | โรงเรียน |
| 39 | ภาพถ่าย รับรองโดยคณะกรรมการตรวจงานจ้างทุกแผ่น | โรงเรียน |
| 40 | สมุดบันทึกควบคุมงาน โดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงาน เวลาเข้า-กลับการปฏิบัติงาน/วัสดุ/อุปกรณ์/ช่างที่เข้าปฏิบัติงานให้ชัดเจน ตั้งแต่เริ่มสัญญาทุกวัน | โรงเรียน |
| 41 | อนุมัติขอเบิกจ่าย | ระบบ e-gp |
| 42 | กรณีที่ทาง สนง.เขต เบิกเงินให้กับผู้รับจ้างแล้ว ขอให้ รร.ติดตามใบเสร็จรับเงินมาให้ สนง.เขต ภายใน 3 วัน พร้อมรับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย |  |

** หมายเหตุ ให้โรงเรียนดำเนินการตามกระบวนการจัดจ้างและวันที่ให้เรียงตามกระบวนการ